Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.04.2019 р.

(число, місяць, рік)

«Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М. М. Амосова НАМНУ»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника  Національна академія медичних наук України

2. Найменування відповідального виконавця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»

3. Найменування замовника  ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»

4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача)  ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах  2017року) (тис. гривень) 2 837 682,680

6. Назва бюджетної програми  Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень) 183480,300

8. Інформація щодо проектної організації Приватне підприємство «Медсервіс-партнер»

9. Інформація щодо підрядної  організації1 ТОВ «Північно-Український будівельний альянс»

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) |  |  |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи | - | - | - | - | - | - |

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. гривень) |  |  |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт: | січень березень 2019 |  |  |  |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Проект стадії РД | Січень березень 2019 |  | №092 від 11.10.11 Додаткова угода№10 від 25.09.2018 |  | В зв’язку з коригуванням проектних робіт збільшилась вартість робочої документація яка необхідна для виконання будівельних робіт |  |
| 1.4. Авторський нагляд | Січень березень 2019 |  | №18-5/24/202 від 17.07.2018 |  |  |  |
| 1.5. Інше |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт | Січень березень 2019 |  | 2018-2021 Договір № 91БР від 01.06.18р |  |  |  |
| 2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. інших заходів | Січень березень 2019 |  | Договір про службу замовника №163 від 12.06.18р |  | Дія договора завершена , готується процедура закупівель квітень- травень 2019р. |  |

Інформація щодо виконання

| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники8 | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) |  |  |
| 1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Стадія РД | Січень- березень 2019 |  |  |  | №092 від 11.10.11 Додаткова угода№10 від 25.09.2018 |  |
| 1.2. експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Авторський нагляд | Січень березень 2019 |  |  |  | Договір №18-5/24/202 від 17.07.2018 |  |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Виконання, усього, у тому числі: | Січень березень 2019 |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт в тому числі: | Січень березень 2019 |  |  |  | Договір №91БР від 01.06.2018року |  |
| 2.1.1 підготовчі роботи |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. інших: 2.3.1. утримання служби замовника та технічний нагляд | Січень березень 2019 |  |  |  | Дія договора завершена , готується процедура закупівель квітень- травень 2019р. |  |
| 3. Разом (1 + 2) |  |  |  |  |  |  |

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

| План фінансування на 2018 рік | У тому числі за місяцями |
| --- | --- |
|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) |
| 183480,300 |  |  |  | 9173,300 | 9173,300 | 9173,300 | 9173,300 | 9173,300 | 18346,600 | 27519,900 | 36693,200 | 55054,100 |
| Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань |
| 183480,300 |  |  |  | 9173,300 | 9173,300 | 9173,300 | 9173,300 | 9173,300 | 18346,600 | 27519,900 | 36693,200 | 55054,100 |
| Касові видатки |

| Заступник директора з загальних питань (найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача) | ________________ (підпис) М. П. | В.В. Кабаков (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |
| Президент НАМНУ (найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів) | ________________ (підпис) М. П. | В.І. Цимбалюк (ініціали та прізвище) |