ЗВІТ

про стан  розроблення  та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01 _квітня  _2019__

(число    місяць       рік)

«Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ»Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

(назва державного інвестиційного проекту)

- Найменування головного розпорядникаНаціональнаакадеміямедичних наук України

- НайменуваннявідповідальноговиконавцяДУ»Інститутотоларингологіїім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»

- НайменуваннязамовникаДУ»Інститутотоларингологіїім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»

- Найменуваннябалансоутримувача (майбутнійбалансоутримувач)ДУ»Інститутотоларингологіїім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»

- Загальнавартість державного інвестиційного проекту (в цінах _2015___ року) (тис. грн.) _167 167,8

- Назвабюджетноїпрограми 6561820 РеалізаціядержавнихінвестиційнихпроектівНаціональноїакадеміїмедичних наук України

- Запланованийобсягбюджетноїпрограми за проектом (тис. грн.)13021,8

- ІнформаціящодопроектноїорганізаціїТОВ «ЖОК»

- Інформаціящодопідрядноїорганізації ТОВ БК»КУБ»

- Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числізакупівлі та графікуїхздійснення

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

| Заходи2 | Передбачені показники державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники | Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заплановані строки(дата) | вартість(тис. грн.) | строки виконання | вартість(тис. грн.) |  |  |
| Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи |  |  |  |  |  | Постійнекористування земельною ділянкою |

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладення договорів

| Заходи2 | Передбачені показники державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заплановані строки(дата) | вартість(тис. грн.) | строки виконання (№ договору, дата укладання) | вартість(тис. грн.) |  |  |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  |  | У зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації в частині виділення двох пускових комплектів. Наразі скоригована ПКД знаходиться вДП«Укрдержбудекспертиза». Після отримання позитивного експертного висновку буде проведена процедура закупівлі. |  |
| 1.2.експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.затвердження проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо6: |  |  | Договір № 1 від16.05.2016р. |  | Термін договору закінчився. Вживаються заходи щодо укладення нового договору відповідно до процедур закупівель, який буде проведений після експертизи |  |
| 2.1.будівельних робіт |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.устаткування, обладнання, меблів, інвентарю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. інших заходів |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

| Заходи2 | Передбачені показники державним інвестиційним проектом3 | Фактичні показники9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками4 | Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заплановані строки(дата) | вартість(тис. грн.) | строки виконання | вартість(тис. грн.) |  |  |
| 1. Виконання проектних робіт, всього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. коригування |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.експертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.затвердження проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Виконання, всього, у тому числі8: | 01.01.-31.03.2019 |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт; |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю;. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. інших заходів (утримання служби замовника, технічний нагляд авторський) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разом: (1+2) |  |  |  |  |  |  |

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

(тис. грн.)

| План фінансування на 2019 рік | у тому числі за місяцями |
| --- | --- |
|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) |
| 13021,8 |  |  |  | 650,0 | 1633,0 | 2122,7 | 3788,1 | 4178,0 | 650,0 |  |  |  |
| Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування |
| 13021,8 |  |  |  | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 1301,7 | 1952,6 | 2603,5 | 650,0 |
| Касові видатки |

12. Додатки:

- Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019  році (тис. грн.; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства).

| _Директор _ (найменування посади керівника відповідального виконавця/замовника будівництва) | (підпис, печатка) | _Заболотний Д.І.____________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |

| ____________________________________ (уповноважений керівник структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів ) | ________________ (підпис, печатка) | _________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |